Требования к продукту

Название продукта:  SportOrg

Сроки проекта:  15 февраля 2026 год – 1 июня 2026 год

Суть продукта (в 1-2 предложениях): Сайт, который  помогает тренерам формировать наиболее выигрышный состав на соревнования, анализируя навыки каждого участника и требования тренера, с помощью определенных алгоритмов.

Полное описание продукта: Веб-платформа, которая оптимизирует подбор спортивной команды. Тренер предварительно регистрируется, а после вводит тактическую схему и требования к позициям для предложенных системой или персонализированных видов спорта, а система, используя математические алгоритмы, подбирает идеальный состав из доступных игроков, максимизируя шансы на победу. Для того, чтобы тренер или система могли внести участников в состав, необходима предварительная регистрация игроков с внесением данных о навыках.

Описание (предполагаемой) целевой аудитории продукта: Тренеры разной профессиональной подготовки и спортивные объединения

Требуемые ресурсы: Программные ресурсы, информационные ресурсы, человеческие ресурсы, временные ресурсы

Участники проекта:

| ФИО | Учебная группа | Роли |
| --- | --- | --- |
| Морогина Софья Анреевна | ИВТ-32БО | Аналитик, менеджер |
| Шалаева Евгения Михайловна | ИВТ-32БО | Backend-разработчик |
| Вилкова Александра Евгеньевна | ИВТ-32БО | Frontend-разработчик |
| Мелюшин Александр Дмитриевич | ИВТ-32БО | Team Lead/Full-stack разработчик |

Ключевые даты (milestones):

| Дата | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1–2 неделя | Аналитика и проектирование: Готовое ТЗ и структура базы данных (игроки, навыки, виды спорта). Схема пользовательских сценариев (тренер, игрок, админ). | Системный аналитик, менеджер |
| 3–5 неделя | Разработка модуля регистрации и профилей: Реализована регистрация/авторизация (тренеры, игроки). Созданы анкеты игроков с возможностью внесения данных о навыках. | Backend-разработчик, Frontend-разработчик |
| 6–8 неделя | Разработка алгоритмического ядра: Написаны математические алгоритмы подбора состава. Реализован конструктор тактических схем и требований к позициям. | Team Lead |
| 9–11 неделя | Интеграция и UI: Связка интерфейса с алгоритмами. Отображение "идеального состава" для тренера. Функционал сохранения и редактирования команды. | Frontend-разработчик |
| 12 неделя | Тестирование и релиз: Исправление ошибок. Подготовка документации. Презентация рабочего прототипа | Аналитик, вся команда разработки |

Критерии успешности проекта:

Точность рекомендаций

Быстрое формирование состава

Отсутствие критических ошибок

Соблюдение дедлайнов

Успешная защита проекта

Риски:

Написание слишком сложного алгоритма, который будет работать неверно или слишком долго

Технические сбои