Требования к продукту

Название продукта:  SportOrg

Сроки проекта:  15 февраля 2026 год – 20 июня 2026 год

Суть продукта (в 1-2 предложениях): Приложение, которое помогает тренерам формировать наиболее выигрышный состав на соревнования, анализируя навыки каждого участника и требования тренера, с помощью определенных алгоритмов.

Полное описание продукта: Приложение, которое оптимизирует подбор спортивной команды. Тренер предварительно регистрируется, а после вводит тактическую схему и требования к позициям для предложенных системой или персонализированных видов спорта, а система, используя математические алгоритмы, подбирает идеальный состав из доступных игроков, максимизируя шансы на победу. Для того, чтобы тренер или система могли внести участников в состав, необходима предварительная регистрация игроков с внесением данных о навыках и их оценкой в балловой системе.

Описание (предполагаемой) целевой аудитории продукта: Тренеры и спортсмены разной профессиональной подготовки, спортивные объединения.

Требуемые ресурсы: Программные ресурсы(среда разработки, система контроля версий: Git), информационные ресурсы(база знаний по навыкам в различных видах спорта), человеческие ресурсы(участники команды, потенциальные консультанты в разных вопросах), временные ресурсы(общий срок ~4 месяца, в среднем по 10 ч/нед на человека)

Участники проекта:

| ФИО | Учебная группа | Роли |
| --- | --- | --- |
| Морогина Софья Анреевна | ИВТ-32БО | Аналитик, менеджер |
| Шалаева Евгения Михайловна | ИВТ-32БО | Database Developer |
| Вилкова Александра Евгеньевна | ИВТ-32БО | Дизайнер, Frontend-разработчик |
| Мелюшин Александр Дмитриевич | ИВТ-32БО | Backend-разработчик |

Ключевые даты (milestones):

| Дата | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 20.04.26-29.04.26 | Аналитика и проектирование: Готовое ТЗ и структура базы данных (игроки, навыки, виды спорта). Схема пользовательских сценариев (тренер, игрок, админ). | Системный аналитик, менеджер |
| 30.04.26 -12.05.26 | Разработка модуля регистрации и профилей: Реализована регистрация/авторизация (тренеры, игроки). Созданы анкеты игроков с возможностью внесения данных о навыках. | Backend-разработчик, Frontend-разработчик |
| 13.05.26-24.05.26 | Разработка алгоритмического ядра: Написаны математические алгоритмы подбора состава. Реализован конструктор тактических схем и требований к позициям. | Team Lead |
| 25.05.26-01.06.26 | Интеграция и UI: Связка интерфейса с алгоритмами. Отображение "идеального состава" для тренера. Функционал сохранения и редактирования команды. | Frontend-разработчик |
| 02.06.26-15.06.26 | Тестирование и релиз: Исправление ошибок. Подготовка документации. Презентация рабочего прототипа | Аналитик, вся команда разработки |

Критерии успешности проекта:

Точность рекомендаций

  - алгоритм работает верно

  - время подбора состава занимаем минимальное время

Успешная реализация ключевой функциональности

  - реализованы все обязательные модули

    - регистрация/авторизация

    - анкета игрока с бальной оценкой навыков

    - работа алгоритма подбора состава

    - отображение результата и возможность сохранения команды

Отсутствие критических ошибок

  - нет ошибок, приводящих к потере данных

  - стабильность работы

Соблюдение дедлайнов

  - каждый этап сдан не позднее указанной даты с отклонением не более 5 рабочих дней

Успешная защита проекта

  - представлен рабочий прототип

  - подготовлена документация

Риски:

Написание слишком сложного алгоритма, который будет работать неверно или слишком долго

Технические сбои

Изменение требований в процессе разработки